PROJEKT UMOWY
Nr ................................

zawarta w dniu ................................w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:
Gminą - Miastem Wodzisławiem Śląskim zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Dariusza Szymczaka
- I Zastępcę Prezydenta Miasta
a .................................................................................................................................................... zwanym w dalszej części "Wykonawcą".

Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 - z późniejszymi zmianami), zawarto umowę o następującej treści:

 § 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul.Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim, obejmującej działkę nr 3015/295 o pow. 0,1747 ha, k.m.3, obręb Wodzisław, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00010038/9, w celu sprzedaży w drodze przetargu - podział ma na celu wydzielenie 2 działek.
Zakres prac:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w ramach złożonej oferty następujące czynności:
I etap:
1. wznowienie brakujących na gruncie punktów granicznych przed wykonaniem czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi,
2. podczas czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi Wykonawca okazuje Zamawiającemu przebieg projektowanej granicy poprzez wskazanie w terenie zamarkowanych punktów charakterystycznych określających ten przebieg. Na etapie przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi Zamawiający może dokonać korekty projektowanej granicy działki,
3. aktualizację użytków gruntowych dla nowo wydzielonych działek,
4. aktualizację treści mapy zasadniczej przed sporządzeniem projektu podziału,
5. przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do wydania decyzji zatwierdzającej podział.
      II etap:
1. stabilizację i okazanie nowych granic.
2. sporządzenie protokołu z czynności wymienionych w pkt a., zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z umową oraz ofertą cenową stanowiącą załącznik do ogłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym zakresie wszystkich materiałów
   i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku stwierdzenia w opracowaniu wad lub usterek Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin do ich usunięcia.
4. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt
   i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
6. Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia i oznakowania robót, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 3
1. Rozpoczęcie zadania nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy.
2. Termin realizacji zadania:
  I etap: 90 dni kalendarzowych na prace terenowe i kameralne, od daty podpisania umowy, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Termin ten nie obejmuje czasu na stabilizację i okazanie nowych granic.
  II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności.
3. Sprawy związane z przedmiotem umowy wymagające ustaleń Wykonawca zgłasza
   w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4
1. Strony ustalają, że łączna wartość zadania stanowiąca przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty .................. zł. netto, plus podatek VAT ............. zł., co daje wartość brutto ................... zł (słownie:....................................................................................).
2. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych tj:
  I etap: 60 % wartości całego zadania.
  II etap: 40% wartości całego zadania.
3. Należność za wykonaną usługę zostanie uiszczona ze środków finansowych budżetu miasta Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji - dział 700 rozdział 70005 § 4300.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru zrealizowanego zadania lub jego części.
5. Faktura winna być przedłożona przez Wykonawcę w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4b.
6. Fakturę należy wystawić na: Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul.Bogumińska 4,
   44-300 Wodzisław Śl. NIP: 647-12-77-603.
7. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

§ 5
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu. Jeżeli opóźnienie
   w wykonaniu przedmiotu umowy będzie większe niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę
   z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający może dochodzić kary umownej
   w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca może dochodzić kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,
   o którym mowa w § 4 ust.1.
4. W przypadku rozliczenia zadania fakturami częściowymi kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, naliczane będą od wynagrodzenia umownego, pomniejszonego o kwoty rozliczone fakturami częściowymi.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
   z podaniem uzasadnienia.
6. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli jej rozmiar przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez wzywania go do zapłaty.

§ 6
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
2. Wykonawca usunie bezpłatnie wszelkie ewentualnie powstałe z jego winy pomyłki
   i wykona bezpłatnie uzgodnienia w sporządzonej dokumentacji w zakresie określonym
   w § 1 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru zrealizowanego zadania.
4. W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji Zamawiający ma prawo zlecić niezbędne prace innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę niniejszej umowy.

§ 7
1. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą
   i podejmowaniem decyzji w sprawach technicznych jest Pani Jolanta Rybińska.
2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest.............................

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:

...................................... ...................................