Umowa nr ……………/projekt/

Umowa zawarta w dniu …............... 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy:

# Miastem Wodzisław Śląski

# 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4,

# zwanym w dalszej treści umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” w imieniu którego działa:

## mgr inż. Mieczysław Kieca		- Prezydent Miasta

a

…...........................................................................................................................................

NIP..........................

REGON ….................................

zwanym w dalszej treści umowy „PROJEKTANTEM”

na podstawie  art. 4 pkt 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst  jednolity z 2013 r, poz.907 z późniejszymi zmianami);

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Projektant zobowiązuje się wykonać dokumentację  projektową dla  zadania inwestycyjnego pn  Instalacja fotowoltaiczna w 24 budynkach                                               w Wodzisławiu Śl.

- Zakres opracowania obejmuje :

- roboty  w niezbędnym zakresie   do zrealizowania  przedmiotowej instalacji zasilania fotowoltaicznego o   minimalnej łącznej mocy elektrycznej zainstalowanego źródła fotowoltaicznego 438,64 kWp

- wyliczenia statyczne dachów, analizę aktualnego stanu technicznego  budynków (konstrukcji dachów)  pod kątem możliwości zabudowania elementów instalacji  wraz z   określeniem niezbędnego zakresu  prac ,

- analizę nasłonecznienia wybranej lokalizacji; sprawdzenie, czy na danym terenie występują wystarczające warunki do realizacji przedsięwzięcia,

- analizę celowości; oszacowanie ilości wyprodukowanej energii którą następnie będzie  można sprzedać do sieci elektroenergetycznej,

- analizę finansową; kalkulacja czasu potrzebnego na zwrot kosztów,

- analizę zacienienia; sprawdzenie czy wybrana lokalizacja jest położona na obszarach        w których sąsiedztwie nie ma obiektów, które mogłyby spowodować występowanie cienia,

3.  Przedmiot  umowy obejmuje :

Opracowanie dokumentacji projektowej  dla w/w  z zadań zgodnie                                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej  (Dz.U.Nr 202 poz. 2072  z późniejszymi zmianami) obejmującej:

- dokumentację projektową w wersji papierowej i elektronicznej należy dostarczyć w następującej  liczbie egzemplarzy : projekt budowlany 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej w formie PDF otwarta do edycji [projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa      i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu      i formy projektu budowlanego (Dz. U.462) ], kosztorysy, specyfikacje i przedmiary robót, program funkcjonalno- użytkowy w podziale na zadania –budynki- wersja papierowa 4 egzemplarze, wersja elektroniczna na płytach CD 4 egzemplarze, dla każdego budynku wymagana jest trójwymiarowa wizualizacja

- projekty wykonawcze   w ilości  6 egz.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia –  w ilości 4 egz.

- cała w/w dokumentacja winna być podzielona na 24 budynki oddzielnie

- Opracowanie Specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 02  września 2004 r. ( Dz.U. Nr 202 poz.2072)  w ilości 6 egz.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich (wg branż) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskiego ( Dz U Nr 130 poz.1389) wraz z jednokrotną aktualizacją

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii decyzji  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  niezbędnych do uzyskania pozwolenia decyzji pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót budowlanych w zależności od zadania,

- Uzyskanie  niezbędnych uzgodnień z lokalnym Dystrybutorem energii elektrycznej oraz      uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, jeśli takie będą wymagane,

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,

§ 2

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach     w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Projektantowi konieczne dokumenty [w zakresie jakim posiada] potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje Projektanta :

- do udziału w co najmniej w  2-3  spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego         w celu  konsultacji istotnych rozwiązań konstrukcyjnych   i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, zgodnie z art.29 ustawy PZP.

- do udzielana wyjaśnień  odnośnie  wykonanej dokumentacji, jeśli na etapie postępowania przetargowego wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

- do pomocy przy ustaleniu przez  Zamawiającego  poza cenowego kryterium wyboru ofert na wykonanie robót budowlanych.

4.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku kompletu dokumentacji objętej 	niniejszą umową Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej 	i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 3

- Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot opracowania winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

- Projektant zobowiązuje się dostarczyć opracowania w ilości  wymienionej w § 1 ust.3 umowy  oraz w postaci elektronicznej (płyta CD -pliki w formacie PDF, doc,   jpg) wraz                 z pisemnym oświadczeniem, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych jest siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego  przedmiotu umowy (lub jego części) jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

§ 4

      - Z chwilą przekazania i zapłacenia za wykonane dzieło, majątkowe prawa autorskie                          do projektu z zastrzeżeniem praw ich wykorzystywania dla realizacji inwestycji. przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego.

      - Projektant wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub inne podmioty działające na jego zlecenie, wszelkich zmian w projekcie, które będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez strony niniejszej Umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy określonego w §1 ust.3pkt a-e wraz ze złożeniem        wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót  do Starostwa  Powiatowego:

do dnia ….............................( wymagany do 31.08. 2015 r.)

3.Termin pełnienia nadzoru autorskiego zbieżny z terminem realizacji inwestycji.

§ 6

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy  na kwotę ….............. zł netto + podatek VAT …........................ zł = …............... zł brutto (słownie: ….............................zł

W tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:               netto  …............ zł + podatek Vat …..................,

brutto ….................zł ;słownie:  …............................. złotych 00/100

- wynagrodzenie za  jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego, na wniosek                   Zamawiającego :

netto …............ zł +podatek VAT........................................

brutto …............ zł; słownie …................... złotych 00/100

- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego:

netto  …...............zł + podatek VAT …...................................

brutto  ….......................  zł;słownie …............................złotych, w tym:

(cena za nadzór autorski jest kwotą stałą niezależnie od ilości pobytów podlegającą rewaloryzacji o wskaźnik inflacji podawany przez  prezesa GUS dla tego typu usług).

§ 7

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy   nastąpi w częściach:

- po złożeniu opracowania określonego w §1  ust.3 pkt a-f oraz złożeniu wniosku 	o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego lub zgłoszenia  robót 	budowlanych - 70% wynagrodzenia określonego w§ 6   ust.1

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub  nie wniesieniu sprzeciwu Starostwa  Powiatowego w przypadku  zgłoszenia robót budowlanych - 30% wynagrodzenia określonego w§ 6  pkt 1

- za pełnienie nadzoru autorskiego  na podstawie kart pobytu potwierdzonych przez kierownika budowy i Zamawiającego po zakończeniu każdego zadania                      wg  wynagrodzenia określonego w§ 6 ust.3.

- z tytułu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 100% ,   na podstawie dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego wg  wynagrodzenia określonego         w § 6 pkt 2 .

- Za wykonany przedmiot umowy Projektant wystawi fakturę VAT, natomiast Zamawiający dokona jej zapłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania, przelewem na konto Projektanta..............................................................................................................................

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym  według klasyfikacji budżetowej – dział 801 rozdział 80101 paragraf 6057 i 6059.

§ 8

1.Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego         ( dla danego zadania) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu jego       dostarczenia,

- za zwłokę w usunięciu wad w wykonanym opracowaniu w wysokości 0,1%  	wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od  	 ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi        odpowiedzialności  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przerwać wykonanie umowy rozliczając zakres wykonanych przez Projektanta prac proporcjonalnie do określonej niniejszą umową ceny usługi.

§ 9

Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność  Projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakresu umownego i w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa .

§ 10

- Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się Pana …...............................

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych            wyznacza się Panią ……………………….– ………… w Wydziale Edukacji

§11

1.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny      właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Projektanta i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY   :                                                                           PROJEKTANT: