PROJEKT UMOWY
Nr ................................

zawarta w dniu ................................w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:
Gminą - Miastem Wodzisławiem Śląskim zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Dariusza Szymczaka
- I Zastępcę Prezydenta Miasta
a .................................................................................................................................................... zwanym w dalszej części "Wykonawcą".
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zawarto umowę o następującej treści:

 § 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
1). Wykonanie połączenia i podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Kokoszyckiej opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6, oznaczonej jako działki:
- nr 501/2 o pow. 3371 m², nr 503/2 o pow. 4218 m², nr 504/30 o pow. 561 m², nr 506/30
  o pow. 11609 m², nr 508/5 o pow. 5863 m², nr 221/5 o pow. 6175 m², nr 483/160 o pow. 404 m², nr 218/4 o pow. 5087 m², nr 219/4 o pow. 7631 m², nr 187/1 o pow. 4375 m², nr 188/1
  o pow. 4375 m², nr 189/1 o pow. 3828 m², nr 190/1 o pow. 3828 m², karta mapy 4, obręb Jedłownik,
- nr 3680/257 o pow. 269 m², nr 3681/257 o pow. 1454 m², nr 2890/256 o pow. 452 m²,
  nr 2892/256 o pow. 268 m², nr 2894/256 o pow. 560 m², karta mapy 6, obręb Radlin, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.67.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
Podział ma na celu wydzielenie działek:
- nr 2 i 4 pod zabudowę mieszkaniową,
- nr 1, 3, 5, 6 pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
- nr 7 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

2). Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, oznaczonej jako działka nr 3335/237 o pow. 78 m², karta mapy 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.69.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
Podział ma na celu wydzielenie działek:
- nr 1 dla poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego,
- nr 2 i 3 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

3). Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej oznaczonych jako działki ( około 50 punktów granicznych):
- nr 3337/255 o pow. 1401 m², nr 480/2 o pow. 9800 m², 484/160 o pow. 774 m²,opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0;
- nr 3018/255 o pow. 1324 m², nr 3017/255 o pow. 646 m², opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00035786/8;
- nr 2876/255 o pow. 1248 m², nr 2877/255 o pow. 915 m², opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8.
Zakres prac do pkt 1 i 2:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w ramach złożonej oferty następujące czynności:
I etap:
1. pozyskanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia wstępnego projektu podziału działek;
2. sporządzenie wstępnego projektu podziału działek z uwzględnieniem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego i przedłożenie mapy ewidencyjnej, celem uzyskania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działek;
3. podczas czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi Wykonawca okazuje Zamawiającemu przebieg projektowanej granicy poprzez wskazanie w terenie zamarkowanych punktów charakterystycznych określających ten przebieg i sporządzenia z tych czynności protokołu.
4. aktualizację użytków gruntowych dla nowo wydzielonych działek,
5. aktualizację treści mapy zasadniczej przed sporządzeniem projektu podziału,
6. sporządzenie projektu podziału działek (w 5 egzemplarzach dla Zamawiającego) wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego w przypadku ewentualnych zmian oraz przedłożenie protokołu z przyjęcia granic, celem wydania decyzji zatwierdzającej podział.
      II etap:
1. stabilizację i okazanie nowych granic.
2. sporządzenie protokołu z czynności wymienionych w pkt 1., zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Zakres prac do pkt 3:
1. Okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych z podaniem informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych.
2. Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian w ewidencji oraz w księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:
1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015r, poz. 520 tekst jednolity);
2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r, nr 38 poz. 454 z póź. zm.);
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r, nr 268 poz. 2663).
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z umową oraz ofertą cenową stanowiącą załącznik do ogłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym zakresie wszystkich materiałów
   i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku stwierdzenia w opracowaniu wad lub usterek Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin do ich usunięcia.
4. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt
   i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
6. Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia i oznakowania robót, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. Sprawy związane z przedmiotem umowy wymagające ustaleń Wykonawca zgłasza
   w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3
1. Rozpoczęcie zadania nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy.
2. Termin realizacji zadania do pkt 1 i 2 w § 1:
  1). I etap: do dnia 31 sierpnia 2016r na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.
  2). II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 31 października 2016r.
3. Termin realizacji zadania do pkt 3 w § 1:
  Wznowienie granic do dnia 31 sierpnia 2016r.
§ 4
1. Strony ustalają, że łączna wartość zadania stanowiąca przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty .................. zł. netto, plus podatek VAT ............. zł., co daje wartość brutto ................... zł (słownie:....................................................................................).
2. Należność za wykonaną usługę zostanie uiszczona ze środków finansowych budżetu miasta Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji - dział 700 rozdział 70005 § 4300.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru zrealizowanego zadania.
4. Faktura i protokół odbioru zrealizowanego zadania winne być przedłożone przez Wykonawcę w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4b.
5. Fakturę należy wystawić na: Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul.Bogumińska 4,
   44-300 Wodzisław Śl. NIP: 647-12-77-603.
6. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

§ 5
Odstąpienie od umowy może nastąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

1. W razie nieterminowego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu.
2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy będzie większe niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.
3. Za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.
4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca może dochodzić kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia,
   o którym mowa w § 4 ust.1.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.
§ 6
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
2. Wykonawca usunie bezpłatnie wszelkie ewentualnie powstałe z jego winy pomyłki
   i wykona bezpłatnie uzgodnienia w sporządzonej dokumentacji w zakresie określonym
   w § 1 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru zrealizowanego zadania.
4. W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji Zamawiający ma prawo zlecić niezbędne prace innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę niniejszej umowy.

§ 7
1. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą
   i podejmowaniem decyzji w sprawach technicznych jest Pani Jolanta Rybińska.
2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest.............................

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:

...................................... ....................................