Umowa nr ….................

Umowa zawarta w dniu …................ r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy:

# Miastem Wodzisław Śląski

# 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, NIP 647-12-77-603

# zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM ” w imieniu którego działa:

## mgr Dariusz Szymczak - Zastępca Prezydenta Miasta

a

…........................................................

NIP: …........................

REGON: …............................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego uzupełnienia odwodnienia torów pojazdów w Rodzinnym Parku Rozrywki w zakresie określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Termin realizacji

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie prac: po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.

- Zakończenie prac budowlanych: do dnia 30.04.2017 r.

Obowiązki stron

§ 3

1. Obowiązki Zamawiającego:

a) Przekaże niezwłocznie Wykonawcy plac budowy.

b) Nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy.

c) Dokona odbioru wykonanych robót budowlanych.

d) Udzieli Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. W szczególności zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

a) Zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje na własny koszt plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i utrzymanie na nim porządku od chwili przejęcia placu budowy.

b) Wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi na dzień ich odbioru przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP i p/poż.

c) Opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na nośniku danych, w formacie pdf i przekaże Zamawiającemu.

e) Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

f) Zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

g) Zapewni osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy.

i) Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

j) Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

k) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 0zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

l) Zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych oraz zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

m) Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek swoich działań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

n) zobowiązany jest założyć oraz prowadzić księgę obmiarów i przedstawić ją na każde żądanie Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego,

o) zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o sporządzeniu planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy,

p) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną dla wykonywanych robót.

Podwykonawcy

§ 4

Wykonawca osobiście wykona niniejsze zamówienie.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: …............... zł,

podatek VAT …............. zł, cena brutto : …............... zł

(słownie: …....................................................... 00/100 zł).

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na konto wskazane w fakturze.

- Rozliczanie robót nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie stanowił protokół odbioru końcowego robót.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego oraz, że w cenie umownej uwzględnił wszelkie okoliczności, które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót. Wszelkie zaniedbania w tym względzie obciążają wyłącznie samego Wykonawcę.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej – dział 900 rozdział 90095 §6050

Gwarancje

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …........ lat gwarancji jakości na przedmiot umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po zakończeniu przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru robót przewidzianych umową.

- Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego może zostać dokonany ostateczny przegląd gwarancyjny.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń w okresie gwarancji powstałych na skutek niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usuwania lub wymiany na nowe, wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie.

Kary umowne

§ 7

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:

a. niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 2 - 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień zwłoki

liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

b. nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 5, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c. nieusunięcia wad w terminie dodatkowym - w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu dodatkowego,

- Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt d niniejszego

paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzyści.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.4 niniejszego paragrafu, kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 8

- Strony postanawiają, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Data wykonania przedmiotu umowy wskazana w protokole jest datą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i rozpoczęcia biegu terminu okresu gwarancji.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy gotowość do:

a) odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbioru końcowego w terminie zakończenia robót,

Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez Inspektora nadzoru 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wstrzymać odbiór do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a:

- nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej
i użytkowej przedmiotu umowy, która zostanie określona przez rzeczoznawcę. W takim

przypadku koszt sporządzenia opinii pokryje Wykonawca,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania za wadliwe wykonanie

przedmiotu umowy lub wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

Postanowienia szczególne

§ 9

- Jako kierownika robót dla robót będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się …...........................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się jak koordynatora w zakresie obowiązków umownych …..................................

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: