UMOWA AIDM-II.7011.11.2016/P

zawarta w dniu ………………………. w Wodzisławiu Śląskim,

pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4,

zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

mgr Dariusz Szymczak – I Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

a

…………………………………………………………………………….

NIP …………………………… Regon ………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych     (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami)  została zawarta umowa     o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego, doprojektowanie części dokumentacji, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku MOSiR".

§ 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

2.Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3.Doprojektowanie części dokumentacji branży elektrycznej, sanitarnej, c.o. i wentylacyjnej, tj. wykonanie rozwinięć istniejących instalacji w oparciu o posiadaną dokumentację wraz z usunięciem kolizji (5 egz.). Sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do niniejszych branż (2 egz.).

4.Aktualizacja kosztorysów na podstawie istniejącej dokumentacji.

Przedmiot zamówienia (wraz z dokumentami formalno-prawnymi) należy dostarczyć także w wersji elektronicznej – edytowalnej (dwg,doc, itd. - nośnik danych 1) i nieedytowalnej (pdf – nośnik danych 2).

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującą w dniu wydania przedmiotu zamówienia, a mianowicie nie można opisywać przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi  dostarczone przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Projektant określi parametry równoważności.

§ 3

- Strony ustalają termin realizacji umowy:

- termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy.

- termin zakończenia:

- pkt. 3 i pkt. 4  – do dnia 10.04.2017 r.

- pkt.1 i pkt. 2 – zbieżny z terminem realizacji inwestycji (przewidywany termin od 1.08.2017r. do 30.06.2018r.)

§ 4

Obowiązki wykonawcy obejmują:

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą inwestycji od dnia zawarcia umowy, poprzez okres realizacji, aż do końcowego odbioru inwestycji oraz czynności związane z egzekwowaniem zobowiązań wykonawcy robót w okresie gwarancji w zakresie usuwania wad w robotach nadzorowanych przez Nadzór inwestorski przez okres 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca pełniąc obowiązki Inspektora Nadzoru tj. przedstawiciela Inwestora jako Zamawiającego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego bez prawa dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie zadania będącego przedmiotem obsługi inwestorskiej.

- Przejęcie od Zamawiającego jednego egzemplarza dokumentacji projektowej.

- Przekazywanie wykonawcy robót dokumentów niezbędnych do realizacji robót.

- Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzenia zmian projektowych w ramach pełnionego nadzoru  autorskiego.

- Prowadzenie narad roboczych na budowie i sporządzanie protokołów z narad.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, 
a w szczególności zapobieganie stosowania materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sprawdzanie i gromadzenie atestów, certyfikatów, deklaracji itp.

- Sprawdzanie księgi obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz faktur dla robót podlegających rozliczeniu w oparciu o kosztorysy ofertowe.

- Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu i zanikowych.

- Kontrolowanie terminowości wykonania robót.

- Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych na te roboty pod względem merytorycznym. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy robót dotyczących wykonania robót dodatkowych.

- Zapewnienie kontrolnej obsługi geodezyjnej i pomiarowej wszystkich wykonywanych robót w trakcie realizacji umowy.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i księgi obmiarów.

- Nadzór nad poprawnością przygotowania dokumentacji powykonawczej i naniesienia zmian w projekcie powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

- Potwierdzanie wpisem do Dziennika budowy poprawności wykonania robót zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę.

- Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie stwierdzonych wad w wykonanych robotach 
w okresie gwarancji.

- Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wynikających z umowy 
z wykonawcą robót oraz sporządzanie stosownych protokołów.

- Sporządzenie rozliczenia rzeczowo – finansowego robót wykonanych w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą i przerwania robót budowlanych.

- Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowanych zgodności realizacji z projektem.

- Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej.

- Uzgodnienia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy.

- Udział w komisjach i naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego.

- Uczestnictwo w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności eksploatacyjnej.

- Niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż drugiego dnia od powzięcia informacji od Zamawiającego) udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania oferentów w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową.

- Zaproponowania zamawiającemu pozacenowych kryteriów oceny ofert Wykonawców robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji. Pozacenowe kryteria muszą być związane z przedmiotem zamówienia.

- Wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot opracowania winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest podpisany  przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 29 zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.

- W przypadku sytuacji określonej w ust. 34 zamawiający jest uprawniony do żądania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe,

b) kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego obejmują:

- Przekazanie dokumentacji projektowej i dokumentów niezbędnych do prawidłowej obsługi inwestycji przez nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

- Zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na wynagrodzenie za wykonane zadanie.

- Udział w odbiorach częściowych i przewodniczenie komisji odbioru końcowego oraz przejęcie do użytkowania inwestycji wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą.

§ 6

- Z tytułu pełnionej funkcji w formie ryczałtu w wysokości (A+B+C+D):

- netto:  …….……… zł

- VAT:   ……………. zł

- brutto: ……………. zł

słownie brutto: (…………………………………………………………………. i 00/100 gr).

W tym:

A. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego:

- netto:  …….……… zł

- VAT:   ……………. zł

- brutto: ……………. zł

słownie brutto: (…………………………………………………………………. i 00/100 gr).

B. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

- netto:  …….……… zł

- VAT:   ……………. zł

- brutto: ……………. zł

słownie brutto: (…………………………………………………………………. i 00/100 gr).

C. Doprojektowanie części dokumentacji branży elektrycznej, sanitarnej, c.o. i wentylacyjnej, tj. wykonanie rozwinięć istniejących instalacji w oparciu o posiadaną dokumentację wraz z usunięciem kolizji. Sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do niniejszych branż.

- netto:  …….……… zł

- VAT:   ……………. zł

- brutto: ……………. zł

słownie brutto: (…………………………………………………………………. i 00/100 gr).

D. Aktualizacja kosztorysów na podstawie istniejącej dokumentacji.

- netto:  …….……… zł

- VAT:   ……………. zł

- brutto: ……………. zł

słownie brutto: (…………………………………………………………………. i 00/100 gr).

- Wynagrodzenie określone w pkt. 1 musi obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikającego z niniejszej umowy.

- Za realizację zakresu umowy ustalonego w §2 Wykonawca wystawi fakturę VAT, która zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu końcowego wykonawcy robót i płatna będzie w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej –  dział 926 rozdział 92604 § 6050.

§ 7

- Do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Inspektora nadzoru wyznacza się ……………………………..

- Do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Aleksandrę Wolan.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- w przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości netto umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę powyżej 7 dni w przybyciu na budowę przez Wykonawcę licząc od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie udziela odpowiedzi w terminie 7 dnia od dnia doręczenia Wykonawcy zapytania w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu jego dostarczenia,

- za zwłokę w usunięciu wad w wykonanym opracowaniu w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia,

- za zwłokę w udzielaniu odpowiedzi na zapytania oferentów w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości łącznego 10 % wynagrodzenia umownego,

- za błędy w dokumentacji w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w usunięciu błędów, licząc od ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia,

- za niezgodny z ustawą PZP opis przedmiotu zamówienia obowiązującą na dzień przekazania przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł za każdą niezgodność.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca 
z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania usługi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub będzie wykonywał prace niezgodnie 
z umową.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień umowy muszą nastąpić na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Nadzoru inwestorskiego, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: